# 今日專案修改紀錄

權限邊界與訂單庫存一致性

本文件整理 2026 年 9 月 12 日完成的兩項工程修改。第一項將 backend 權限檢查改為預設拒絕，第二項讓銷售訂單與庫存異動在同一筆資料庫交易中完成。兩項修改都已建立獨立 PR，尚未合併。

結論  目前專案仍以虛擬資料與內部測試為主，但這兩項修改能避免測試環境隱藏授權漏洞，也能確保展示時的訂單與庫存數字保持一致。

# 修改摘要

| PR | 主題 | 主要成果 | 測試 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 權限預設拒絕 | Backend 工具只接受 Gateway 驗證後的短期授權 context | 331 passed | Open |
| 14 | 訂單庫存原子化 | 訂單、扣庫存與異動紀錄全部成功才保存 | 332 passed | Open |

# PR 13 Backend 權限預設拒絕

原本的 check_permission 直接讀取 Streamlit session。當程式在測試、排程、LINE Bot 或一般 Python 執行環境中找不到 Streamlit context 時，函式會回傳 True，相當於缺少身分時自動放行。

## 修改方式

移除 backend 對 Streamlit session_state 的依賴。

使用 ContextVar 保存只屬於目前 request 或 async task 的已驗證角色。

Gateway 先檢查工具登記與角色白名單，再於工具執行期間建立短期授權 context。

沒有 context 的直接 backend 呼叫一律回傳無權限。

## 修改前後比較

| 情境 | 修改前 | 修改後 |
| --- | --- | --- |
| 正常 Gateway 呼叫 | 角色白名單後執行 | 角色白名單後建立短期 context 並執行 |
| 直接呼叫 backend | 沒有 Streamlit context 時可能放行 | 缺少已驗證 context，拒絕 |
| 併發或 async task | 依賴全域 UI session | ContextVar 隔離每次呼叫 |

## 驗證

新增缺少 context、角色隔離、admin context 與巢狀 context 復原測試。相關測試 36 項通過，完整測試 331 項通過。

PR 連結  PR 13 Fix fail closed backend authorization

# PR 14 訂單與庫存原子交易

原本的 Web 與 AI 建單流程分別執行查詢庫存、建立訂單與更新庫存。每一步都使用獨立連線並立即 commit。中途失敗可能留下半套資料，兩個人同時下單也可能讀到相同庫存。

## 新的建立訂單流程

01  以 BEGIN IMMEDIATE 開始寫入交易，避免其他寫入者同時使用舊庫存值。

02  在交易內驗證商品、客戶、數量與訂單狀態。

03  使用 UPDATE inventory SET stock = stock - quantity WHERE stock >= quantity 原子扣除庫存。

04  建立訂單並寫入對應的 stock_moves 異動紀錄。

05  全部成功後一次 commit；任一步失敗則整筆 rollback。

## 狀態轉換規則

| 狀態轉換 | 庫存效果 | 一致性保護 |
| --- | --- | --- |
| 建立處理中或已出貨 | 扣除數量 | 庫存不足時不建立訂單 |
| 處理中與已出貨互換 | 不變 | 避免重複扣庫存 |
| 轉為已取消 | 回補一次 | 重複取消不再回補 |
| 已取消重新啟用 | 重新扣除 | 庫存不足時維持取消 |

# 測試與影響範圍

## 新增測試

訂單、庫存與異動紀錄會一起 commit。

訂單編號重複時，已執行的庫存扣除會 rollback。

兩筆併發訂單競爭相同庫存時，只有庫存足夠的一筆成功。

取消訂單只回補一次，重新啟用時重新扣除。

重新啟用但庫存不足時，訂單維持已取消且庫存不變。

## 驗證結果

| 檢查項目 | 結果 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 交易與核准相關測試 | 49 passed | 包含新增併發與 rollback 測試 |
| 完整專案測試 | 332 passed | Python 3.11 與專案鎖定依賴 |
| Python 編譯 | 通過 | 修改檔案可正常編譯 |
| Git diff 檢查 | 通過 | 沒有空白或 patch 格式錯誤 |

## 影響範圍

Web 銷售頁面與 AI create_order 工具都改用共用 backend service。訂單取消不再刪除紀錄，而是保留並標記為已取消。既有歷史資料不會自動重新計算或修復。

PR 連結  PR 14 Make sales order inventory updates atomic

# 合併與後續建議

PR 12 與 PR 13 都涉及授權路徑。PR 12 處理 LINE 身分解析失敗，PR 13 處理 backend 工具缺少授權 context。兩者互補。PR 14 獨立處理銷售訂單與庫存一致性。

## 建議順序

先完成 PR 12 的 review 與合併。

更新 PR 13 的 base，處理可能衝突並重跑完整測試。

合併 PR 13 後，再更新 PR 14 並執行完整測試。

在 Demo 環境測試建立、取消、重複取消與重新啟用訂單。

## 目前限制

本次修改沒有加入歷史資料對帳工具，也沒有全面處理其他模組的多步驟寫入。供應商替換、員工刪除與報價單主明細仍可在後續 PR 中逐步改成原子交易。

## 變更檔案

PR 13  backend/auth.py  backend/tool_gateway.py  tests/test_auth_fail_closed.py

PR 14  backend/orders.py  frontend/page_sales.py  tests/test_order_inventory_atomicity.py