## Slide 1
工程修改紀錄
今日專案更新
權限邊界與訂單庫存一致性
PR 13 Fail closed backend authorization
PR 14 Atomic sales order inventory updates
2026 09 12

## Slide 2
OVERVIEW
今日完成的兩項修改
AI Risk Based Inventory ERP | 2026 09 12
02
01
權限預設拒絕
Backend 工具只有在 Gateway 驗證角色後才能執行。直接呼叫或缺少授權資訊時，一律拒絕。
02
訂單與庫存原子化
建立訂單、扣庫存與寫入異動紀錄在同一交易完成。取消與重新啟用也同步處理庫存。
結果
授權路徑更明確，展示資料不再因中途失敗或同時下單而產生半套狀態。

## Slide 3
AUTHORIZATION
PR 13 Backend 權限改為預設拒絕
AI Risk Based Inventory ERP | 2026 09 12
03
修改前
找不到 Streamlit session
直接視為有權限
測試、排程、LINE Bot 或其他 Python 入口可能繞過角色檢查。
修改後
Gateway 驗證角色
短期授權只存在於本次呼叫
使用 ContextVar 隔離請求。沒有授權 context 時，backend 工具拒絕執行。
PR #13
Fix fail closed backend authorization

## Slide 4
DATA CONSISTENCY
PR 14 訂單與庫存在同一交易完成
AI Risk Based Inventory ERP | 2026 09 12
04
1
檢查商品與客戶
2
條件式扣庫存
3
建立訂單
4
寫庫存異動
5
一次 Commit
任一步失敗
整筆 Rollback
全部成功
訂單、庫存與異動紀錄一起保存
SQLite BEGIN IMMEDIATE 避免兩個寫入者同時使用舊庫存值。

## Slide 5
ORDER LIFECYCLE
訂單狀態與庫存效果
AI Risk Based Inventory ERP | 2026 09 12
05
狀態轉換
庫存處理
保護方式
建立處理中或已出貨
扣除訂購數量
條件式更新防止負庫存
處理中與已出貨互換
不再次扣除
兩者都視為已預留庫存
轉為已取消
回補一次
重複取消不重複回補
已取消重新啟用
重新檢查並扣除
庫存不足時整筆 rollback

## Slide 6
QUALITY
驗證結果
AI Risk Based Inventory ERP | 2026 09 12
06
331
PR 13 完整測試通過
332
PR 14 完整測試通過
49
交易與核准相關測試
01
兩筆同時下單時只有一筆能成功，庫存不會變成負數
02
訂單撞號時已扣除的庫存會 rollback
03
取消只回補一次，重新啟用會再次檢查庫存

## Slide 7
HANDOFF
PR 狀態與後續安排
AI Risk Based Inventory ERP | 2026 09 12
07
PR #13
Backend 權限預設拒絕
Open | 等待 review 與 CI
PR #14
訂單與庫存原子交易
Open | 等待 review 與 CI
建議合併順序
先處理既有 LINE 身分修正，再合併 PR #13，最後合併 PR #14 並重跑完整測試。
限制
本次修改不會自動修復既有歷史資料的不一致。